В __________________________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец _____________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Ответчик: _____________
[наименование Ответчика, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Исковое заявление о признании договора незаключенным

____________ [Число, месяц, год] между ____________ [наименование организации-заказчика] [далее по тексту — Истец] и ____________ [наименование организации-подрядчика], [далее по тексту — Ответчик] заключен договор подряда N ____________ [значение], в соответствии с условиями которого ответчик обязался выполнить по заданию истца ____________ [указать вид выполняемой работы]. В свою очередь истец обязался принять результат работы и оплатить его.

Истец считает данный договор подряда не заключенным в связи со следующим:

В соответствии со статьями 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации [далее по тексту — ГК РФ] срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Содержание оспариваемого договора свидетельствует о том, что стороны не согласовали срок выполнения вышеуказанных работ.

В частности пунктом ____________ [значение] названного договора подряда установлено, что работы выполняются подрядчиком в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением и неотъемлемой частью указанного договора подряда.

Однако, вышеуказанный график производства работ сторонами не согласован и не подписан.

Другие документальные доказательства, свидетельствующие о согласовании сторонами сроков выполнения подрядных работ по указанному договору подряда, отсутствуют.

____________ [Изложить иные доводы, обосновывающие несогласованность сроков выполнения работ].

Таким образом, сроки начала и окончания подрядных работ в договоре подряда от ____________ [число, месяц, год] N ____________ [значение] не установлены.

В силу статьи 190 ГК РФ установленный сделкой срок определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 мая 2010 г. N 1404/10 выражена правовая позиция, согласно которой требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон.

Таким образом, поскольку сторонами при заключении договора подряда от ____________ [число, месяц, год] N ____________ [значение] не согласовано надлежащим образом условие о сроке выполнения подрядных работ, то в силу действующего гражданского законодательства данный договор следует считать незаключенным.

Исх. письмом № ___ от ______г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик ____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 АПК РФ, ст.ст. 432, 702, 708 ГК РФ,

прошу:

- Признать договор подряда от ____________ [число, месяц, год] N ____________[значение] между ____________[наименование организации-истца] и ____________ [наименование организации-ответчика] не заключенным.

- Взыскать с ____________ [наименование организации-ответчика] расходы по оплате государственной пошлины.

Приложение:

- Доверенность ____________ [указать номер и дату];

- Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

- Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;

- Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;

- Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;

- Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;

- Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.

С Уважением,
Представитель по доверенности ____________[подпись представителя истца]

____________ [число, месяц, год]